# Inspannings Monitor Testplan v0.2

Risicogebaseerde teststrategie, traceability, cybersecurity en QMS-fundament
18 april 2026

# 1. Documentdoel

Dit document beschrijft hoe Inspannings Monitor getest wordt. De strategie is verschoven van 'werkt de feature?' naar 'is het risico beheerst?'. Dat onderscheid is relevant zelfs voor een wellness-first product: de app verwerkt gezondheidsgerelateerde gegevens van mensen met chronische vermoeidheid, en een fout in de budgetberekening of een lek in de datatoegang kan directe gevolgen hebben voor het vertrouwen en zelfmanagement van de gebruiker. Dit document combineert risicoanalyse (ISO 14971-principe), verificatie versus validatie, een traceability matrix, cybersecurity testing (NEN 7510), ISO 13485-voorbereiding en de praktische testpiramide met tooling.

# 2. Teststrategie: van feature-test naar risicobeheer

Traditionele teststrategie stelt de vraag: 'doet de code wat de developer verwacht?' Een risicogebaseerde aanpak stelt de vraag: 'wat zijn de gevolgen als deze functie faalt, en zijn die gevolgen acceptabel?' De testinspanning wordt verdeeld op basis van de risicoscore van een functie, niet op basis van complexiteit of backlog-prioriteit.

| Risicoscore | Betekenis | Vereiste testdekking |
| --- | --- | --- |
| Kritiek | Fout leidt tot verkeerde zelfmanagementbeslissing of datadiefstal | 100% — unit, integratie én E2E verplicht |
| Hoog | Fout leidt tot onjuiste weergave of verlies van gebruikersdata | Volledige unit- en integratietestdekking, E2E aanbevolen |
| Middel | Fout leidt tot verminderd gebruiksgemak of niet-kritieke weergavefout | Minimaal unit tests op grenzen, handmatige verificatie |
| Laag | Cosmetische of zeldzame randgevallen zonder impact op data of beslissingen | Handmatige QA voldoende |

# 3. Verificatie en validatie

Dit onderscheid is cruciaal bij gezondheidsgerelateerde software en vormt de basis voor MDR-documentatieplicht en ISO 13485-conformiteit zodra het product richting een medisch track gaat. Ook voor de huidige wellness-first versie geldt dit als kwalitatief fundament.

| Type | Centrale vraag | Activiteiten | Wie |
| --- | --- | --- | --- |
| Verificatie | Hebben we het product goed gebouwd? | Unit tests, integratietests, RLS-tests, code review, statische analyse, traceability matrix | Engineers |
| Validatie | Hebben we het juiste product gebouwd voor de gebruiker? | Usability tests met echte gebruikers, acceptatietests op functionele requirements, klinische evaluatie (toekomstig medisch track) | Product, UX, (toekomstig) klinisch evaluator |

Validatie is niet hetzelfde als E2E-testen. Een geautomatiseerde Playwright-test verifieert dat de app technisch correct werkt, maar valideert niet of de gebruiker de energieslider begrijpt of de juiste beslissing neemt op basis van weergegeven informatie. Usability tests met echte gebruikers zijn nodig voor validatie — dit is een geplande activiteit vóór launch (ST-801).

# 4. ISO 13485 en kwaliteitsmanagementsysteem (QMS)

ISO 13485 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen voor medische hulpmiddelen. In de huidige wellness-first fase is Inspannings Monitor geen medisch hulpmiddel en is ISO 13485-certificering niet vereist. De norm wordt hier als leidraad gebruikt om de kwaliteitsborging al in de goede richting op te zetten, zodat de drempel naar een eventuele medische track zo laag mogelijk blijft.

## 4.1 Relevante ISO 13485-vereisten als leidraad

| ISO 13485-element | Toepassing in wellness-first fase | Status |
| --- | --- | --- |
| Documentbeheer (par. 4.2) | Alle specificaties, testplannen en besluitlogs worden beheerd en voorzien van versienummer en datum | Ingericht via docs/ en git |
| Risicomanagement (par. 7.1, ref. ISO 14971) | Risicoanalyse per functie uitgevoerd (zie sectie 5) | In dit document |
| Software-ontwikkelingsproces (par. 7.3) | Backlog, epics, definition of done en code review zijn aanwezig | Ingericht via Linear en GitHub |
| Verificatie en validatie (par. 7.3.6 / 7.3.7) | Testpiramide met traceability matrix per requirement | In dit document |
| Traceability (par. 7.3.4) | Traceability matrix koppelt elke FR aan een test en resultaat | Sectie 6 van dit document |
| Correctieve maatregelen / CAPA (par. 8.5) | Bugs worden bijgehouden in Linear; ernstige fouten krijgen een root-cause analyse | Aanbevolen werkwijze |
| Interne audit (par. 8.2.2) | Periodieke review van testresultaten en traceability matrix vóór elke release | Aanbevolen als releasepoort |

## 4.2 Wanneer is formele ISO 13485-certificering nodig?

Formele certificering is verplicht wanneer het product wordt geclassificeerd als medisch hulpmiddel onder de EU Medical Device Regulation (MDR 2017/745). De decision gate hiervoor staat beschreven in het Roadmap-document (doc 04, Gate D en E). Zolang het product binnen de wellness-positionering blijft, is certificering niet vereist maar is de gestructureerde aanpak uit dit testplan voldoende als kwaliteitsborging.

Stel nu al een documentregister in (versies, goedkeuringen, archief) — dit is de kern van elk QMS.

Documenteer afwijkingen en bugs als 'non-conformities' in Linear met root-cause en correctieve actie.

Voer vóór elke release een interne review uit van de traceability matrix en de testresultaten.

Zodra het product richting medisch track gaat: stel een formeel QMS-handboek op en start een gap-analyse tegen ISO 13485.

# 5. Risicoanalyse per functie (ISO 14971-principe)

Voor elke kritieke functie is bepaald wat de ernstigste consequentie van een fout is, wat de risicoscore is en welke testdekking verplicht is. Risico = kans op optreden × ernst van de gevolgen. Kans wordt bepaald door code-complexiteit en het ontbreken van type-veiligheid of validatie.

| Functie / module | Ernstigste fout | Ernst | Kans zonder tests | Risicoscore | Vereiste dekking |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budgetberekening (score → energyLevel + dailyBudget) | Gebruiker krijgt verkeerd budget; plant meer dan verantwoord is | Hoog | Middel | Kritiek | 100% unit tests op alle grenswaarden + integratietest op opgeslagen output |
| RLS-beleid (owner-only datatoegang) | Gebruiker A leest of overschrijft data van gebruiker B | Kritiek | Middel | Kritiek | 100% pgTAP-tests op alle tabellen, alle operaties, alle rollen |
| Authenticatie en sessiebeheer | Niet-ingelogde gebruiker krijgt toegang tot dashboard of data | Hoog | Laag | Hoog | E2E-test op elke beveiligde route; integratietest op getAuthState() |
| Zod-invoervalidatie (server actions) | Ongeldige of kwaadaardige invoer bereikt de database | Hoog | Middel | Hoog | Unit tests op schema-grenzen; integratietest op server action met ongeldige invoer |
| Insightregels en weekpatronen | Gebruiker trekt verkeerde conclusie op basis van onjuist patroon | Middel | Middel | Hoog | Unit tests op aggregatiefuncties; datadrempellogica getest op minimum-threshold |
| Reflectieprompt-planning (T+1/T+2 job) | Dubbele of gemiste prompts | Laag | Middel | Middel | Integratietest op idempotentie van joblogica |
| Navigatie-sanitisatie (open redirect) | Gebruiker wordt doorgestuurd naar externe kwaadaardige URL | Hoog | Laag | Hoog | Unit tests inclusief double-slash en externe URL-patronen |
| Copy en insighttekst (wellness vs. medisch) | Regulatoire interpretatie als medisch hulpmiddel | Hoog (regulatoir) | Middel | Hoog | Handmatige copyreview vóór elke release; geautomatiseerde woordlijstcheck overwegen |

# 6. Traceability matrix

De traceability matrix koppelt elke functionele requirement (FR-ID) aan de tests die aantonen dat de eis is geverifieerd. Dit is een kernvereiste voor MDR-conformiteit, ISO 13485 (par. 7.3.4) en voor auditeerbare kwaliteitsborging. De matrix wordt bij elke release bijgewerkt met het testresultaat. Mislukte tests blokkeren de release. Overgeslagen tests vereisen een expliciete risicoafweging.

| Requirement ID | Omschrijving (kort) | Testtype | Test ID / bestand | Risicoscore | Resultaat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-CHK-001 | Check-in opslaan met energiescore en slaapkwaliteit | E2E | e2e/checkin.spec.ts — happy path | Middel | — |
| FR-CHK-002 | Dagbudget afleiden uit energiescore | Unit + Integratie | lib/checkin/__tests__/budget.test.ts | Kritiek | — |
| FR-PLAN-001 | Activiteit plannen met verplichte velden | E2E | e2e/planning.spec.ts — aanmaken | Middel | — |
| FR-PLAN-002 | Lopend totaal bijwerken na mutatie | Integratie + E2E | lib/planning/__tests__/meter.test.ts | Hoog | — |
| FR-PLAN-003 | Niet-blokkerende waarschuwing bij overschrijding | E2E | e2e/planning.spec.ts — budget overschrijden | Middel | — |
| FR-ACT-001 | Activiteit als uitgevoerd markeren | E2E | e2e/planning.spec.ts — uitgevoerd | Middel | — |
| FR-ACT-002 | Activiteit als geskipt markeren met reden | E2E | e2e/planning.spec.ts — geskipt | Middel | — |
| FR-ACT-003 | Activiteit als aangepast markeren | E2E | e2e/planning.spec.ts — aangepast | Middel | — |
| FR-ACT-005 | Ongeplande activiteit toevoegen | Integratie + E2E | lib/planning/__tests__/service.test.ts | Middel | — |
| FR-DAY-001 | Gepland versus uitgevoerd tonen in dagoverzicht | E2E | e2e/planning.spec.ts — dagoverzicht | Middel | — |
| FR-WEEK-001 | Weekoverzicht met gemiddelde energie en adherence | Unit + Integratie | lib/insights/__tests__/week.test.ts | Hoog | — |
| FR-INS-001 | Inzicht alleen tonen bij minimale data | Unit | lib/insights/__tests__/thresholds.test.ts | Hoog | — |
| FR-REM-001 | Reflectieprompts per gebruiker aan/uit | Integratie | lib/reflection/__tests__/service.test.ts | Middel | — |
| FR-SET-001 | Instellingen opslaan en direct actief | E2E | e2e/settings.spec.ts | Middel | — |
| SEC-001 | TLS op alle communicatie | Handmatig / infra | SSL Labs check op productiedomain | Hoog | — |
| SEC-004 | Rate limiting op auth-routes | Integratie | lib/auth/__tests__/ratelimit.test.ts | Hoog | — |
| SEC-RLS-001 | Owner-only SELECT op profiles | pgTAP | supabase/tests/test_profiles_rls.sql | Kritiek | — |
| SEC-RLS-002 | Owner-only SELECT op user_settings | pgTAP | supabase/tests/test_user_settings_rls.sql | Kritiek | — |
| SEC-RLS-003 | Owner-only SELECT op morning_check_ins | pgTAP | supabase/tests/test_morning_check_ins_rls.sql | Kritiek | — |
| SEC-RLS-004 | Owner-only SELECT op activities | pgTAP | supabase/tests/test_activities_rls.sql | Kritiek | — |
| SAFE-001 | Geen medische taal in UI-copy | Handmatig copyreview | Checklist ST-803 | Hoog | — |
| SAFE-003 | Inzichten tonen minimale-dataguardrail | Unit | lib/insights/__tests__/thresholds.test.ts | Hoog | — |

# 7. Cybersecurity testing (NEN 7510)

NEN 7510 is de Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorg. Hoewel Inspannings Monitor een wellness-product is, verwerkt de app gezondheidsgerelateerde persoonsgegevens. De NEN 7510-baseline wordt als toetssteen gebruikt om privacyrisico's te beheersen en de drempel naar een toekomstige medische track te verlagen.

## 7.1 Encryptie en datatransport

| Eis | Norm | Testmethode | Acceptatiecriterium |
| --- | --- | --- | --- |
| TLS 1.2 of hoger op alle routes | NEN 7510 / SEC-001 | SSL Labs op productiedomain | A-rating, geen TLS 1.0/1.1 |
| Data at rest versleuteld (AES-256) | NEN 7510 / SEC-002 | Supabase-dashboard encryptie-instellingen | AES-256 bevestigd |
| Geen gevoelige data in URL-parameters | OWASP / NEN 7510 | Handmatige review alle redirects | Geen tokens of gezondheidsdata in URL |
| HTTPS-only, geen mixed content | SEC-001 | Content-Security-Policy header check | Geen HTTP-requests in productie |
| Veilige cookie-attributen | OWASP Session Management | Browser-devtools of Playwright-test | Secure, HttpOnly, SameSite aanwezig |

## 7.2 Authenticatie en toegangscontrole

| Eis | Norm | Testmethode | Acceptatiecriterium |
| --- | --- | --- | --- |
| Brute-force bescherming op login | NEN 7510 / SEC-004 | Integratietest: >10 snelle pogingen triggert rate limit | 429-respons of vertraging |
| Sessie vervalt na inactiviteit | NEN 7510 / SEC-003 | Handmatig: sessie na 24 uur controleren | Gebruiker moet opnieuw inloggen |
| Geen sessietokens in localStorage | OWASP | Browser-devtools na login | Geen tokens in localStorage |
| Beveiligde routes zonder sessie | SEC-003 | Playwright-test: dashboard zonder cookie | Redirect naar /login |
| Owner-only datatoegang (RLS) | NEN 7510 / SEC-002 | pgTAP-tests op alle tabellen | Zie traceability SEC-RLS-001 t/m 004 |

## 7.3 Penetratietest

| Testvorm | Scope | Timing | Uitvoerder |
| --- | --- | --- | --- |
| Geautomatiseerde OWASP Top 10 scan | Alle publieke en beveiligde routes | Vóór launch R1 | OWASP ZAP of Burp Suite Community |
| Handmatig: SQL-injectie via formulieren | Alle invoervelden die server actions aanroepen | Vóór launch R1 | Engineer of security reviewer |
| Handmatig: IDOR (cross-user data access) | Alle calls met user-specifieke IDs | Vóór launch R1 | Engineer |
| Formele pentest door externe partij | Volledige applicatie | Vóór medische track | Gecertificeerde pentest-partij |

IDOR-testprocedure: log in als gebruiker A, kopieer een record-ID (bijv. activity ID), log in als gebruiker B en probeer dat record op te halen of te muteren via directe API-aanroep. Verwacht resultaat: 404 of 403, nooit de data van gebruiker A.

## 7.4 Security headers

| Header | Aanbevolen waarde | Testmethode |
| --- | --- | --- |
| Content-Security-Policy | Strikte policy, inline scripts beperkt | securityheaders.com |
| Strict-Transport-Security | max-age=31536000; includeSubDomains | curl -I op productiedomain |
| X-Frame-Options | DENY of SAMEORIGIN | securityheaders.com |
| X-Content-Type-Options | nosniff | securityheaders.com |
| Referrer-Policy | strict-origin-when-cross-origin | securityheaders.com |

Security headers worden geconfigureerd in next.config.ts via de headers()-functie.

## 7.5 Logging en auditability (NEN 7510)

| Te loggen event | Minimale informatie | Testmethode |
| --- | --- | --- |
| Mislukte loginpoging | Tijdstip, IP, e-mailadres (geanonimiseerd) | Integratietest: mislukte login triggert logentry |
| Succesvolle login | Tijdstip, userId | Integratietest: succesvolle login triggert logentry |
| Accountverwijdering | Tijdstip, userId | Handmatige verificatie |
| Sessie-timeout | Tijdstip, userId | Handmatige verificatie |

# 8. Testpiramide en tooling

| Laag | Wat wordt getest | Framework | Wanneer |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit | Pure functies, berekeningslogica, Zod-schema's, hulpfuncties | Vitest | Bij elke commit |
| Integratie | Servicelaag, server actions, Supabase-queries | Vitest + echte Supabase | Bij elke commit |
| Database / RLS | RLS-beleid direct in PostgreSQL | pgTAP via supabase test db | Bij elke commit |
| End-to-end | Volledige gebruikersflows in echte browser | Playwright | Bij PR naar main |
| Cybersecurity | OWASP Top 10, headers, encryptie, IDOR | ZAP + handmatig | Vóór elke release |
| Handmatig / validatie | Usability, toegankelijkheid, copy, regressie | Checklist | Vóór elke release |

## 8.1 Vitest — unit en integratietests

npm install -D vitest @vitejs/plugin-react jsdom @testing-library/react @testing-library/dom vite-tsconfig-paths

npx vitest                                    — watch mode

npx vitest run                                — eenmalig alle tests

npx vitest run lib/checkin/__tests__/budget.test.ts  — één bestand

## 8.2 Playwright — end-to-end tests

Authenticatie verloopt programmatisch via de Supabase Auth REST API (global-setup.ts). Het token wordt eenmalig opgehaald en hergebruikt als cookie-state voor alle tests.

npm install -D @playwright/test && npx playwright install

npx playwright test                           — alle E2E-tests

npx playwright test --workers=1               — bij Supabase connection-limiet in CI

## 8.3 Zod — runtime-validatie en testschema's

npm install zod && npm install -D zod-fixture

Zod-schema's in lib/*/schemas.ts worden hergebruikt in server actions én client-componenten. zod-fixture genereert automatisch testfixtures vanuit het schema.

## 8.4 pgTAP — RLS en database-tests

supabase test db     — voert alle .sql-testbestanden in supabase/tests/ uit

pgTAP draait direct in PostgreSQL op hetzelfde uitvoerniveau als productieverkeer. Dit is de enige methode die RLS-gedrag betrouwbaar verifieert.

# 9. Unit tests

## 9.1 Budgetberekening (risicoscore: Kritiek)

| Testgeval | Input | Verwacht resultaat |
| --- | --- | --- |
| Minimale score | energyScore = 1 | energyLevel = 'very_low', dailyBudget = minimumwaarde |
| Maximale score | energyScore = 10 | energyLevel = 'high', dailyBudget = maximumwaarde |
| Elke grenswaarde | Score op elke overgangswaarde | Correct niveau en budget |
| Deterministisch | Zelfde score twee keer | Altijd identiek resultaat |
| Ongeldige invoer | energyScore = 0, 11, -1, 'hoog' | ZodError vóór berekening |

## 9.2 Zod-schema's per domein

| Schema | Locatie | Te testen gevallen |
| --- | --- | --- |
| MorningCheckInSchema | lib/checkin/schemas.ts | Geldige check-in, score buiten bereik, te lange notitie |
| OnboardingSubmissionSchema | lib/onboarding/schemas.ts | Geldige onboarding, ongeldige tijdzone |
| SettingsSubmissionSchema | lib/profile/schemas.ts | Geldige settings, ongeldige herinneringstijd |
| PlannedActivitySchema | lib/planning/schemas.ts | Geldige activiteit, negatieve energiepunten |

## 9.3 Navigatie-utilities (risicoscore: Hoog)

| Functie | Bestand | Te testen gevallen |
| --- | --- | --- |
| sanitizeNextPath() | lib/auth/navigation.ts | Geldig pad, dubbele slash (//evil.com), externe URL, leeg pad |
| buildPathWithQuery() | lib/auth/navigation.ts | Geen params, meerdere params, speciale tekens |
| getAuthNotice() | lib/auth/messages.ts | Bekende foutcode, onbekende code, statuscode |

# 10. Integratietests

Integratietests gebruiken een echte Supabase-testdatabase. Mocks worden niet ingezet voor de databaselaag: mock-gedrag verschilt van productiegedrag en verbergt RLS- en queryfouten.

| Test | Doel | Risicoscore |
| --- | --- | --- |
| getProfileBundleForCurrentUser() | Retourneert gecombineerd profiel en settings | Hoog |
| ensureProfileBundleForCurrentUser() | Maakt records aan als ze niet bestaan (bootstrap) | Hoog |
| createMorningCheckIn() — geldig | Check-in opgeslagen, budget berekend en teruggegeven | Kritiek |
| createMorningCheckIn() — ongeldige invoer | Zod fout vóór databaseschrijf | Kritiek |
| Rate limit: >10 snelle loginpogingen | 429-respons of vertraging aantoonbaar | Hoog |
| Reflectie-job idempotentie | Dubbel uitvoeren geeft geen dubbele prompts | Middel |

# 11. RLS en security tests (pgTAP)

Elke tabel met gebruikersdata krijgt een eigen testbestand. Tests worden uitgevoerd als de 'authenticated'-rol met een gesimuleerd JWT. De SQL Editor-rol mag nooit worden gebruikt, omdat die RLS omzeilt.

| Testgeval | Te verifiëren |
| --- | --- |
| SELECT eigen rij | Gebruiker A ziet alleen zijn eigen record |
| SELECT andermans rij (IDOR) | Gebruiker A ziet 0 rijen van gebruiker B |
| INSERT voor zichzelf | Aanmaken eigen record lukt |
| INSERT voor een ander | RLS-fout of 0 rows inserted |
| UPDATE eigen rij | Eigen record aanpassen lukt |
| UPDATE andermans rij | 0 rows updated |
| DELETE eigen rij | Verwijderen eigen record lukt |
| DELETE andermans rij | 0 rows deleted |
| Unauthenticated (geen JWT) | 0 rijen, geen informatielekking in foutmelding |

# 12. End-to-end tests (Playwright)

| Flow | Kritieke assertions | Risicoscore |
| --- | --- | --- |
| Registratie + e-mailbevestiging | Dashboard bereikbaar na bevestiging | Hoog |
| Inloggen | Dashboard zichtbaar, profiel aanwezig | Hoog |
| Beveiligde route zonder sessie | Redirect naar /login | Kritiek |
| IDOR-poging (cross-user) | Gebruiker B kan data van A niet ophalen | Kritiek |
| Ochtendcheck-in | Budget en energieniveau zichtbaar na opslaan | Kritiek |
| Activiteit plannen + energiemeter | Meter update direct, activiteit in overzicht | Hoog |
| Activiteit uitgevoerd / geskipt / aangepast | Status correct in dagoverzicht | Middel |
| Instellingen wijzigen | Succesbericht, instelling persistent na herlaad | Middel |
| Uitloggen | Dashboard onbereikbaar na uitloggen | Hoog |

# 13. Testdata-management

Elke E2E-test maakt eigen testdata aan of hergebruikt een dedicated testaccount. Nooit productiedata.

Unit- en integratietests zijn stateless: geen gedeelde databaserecords.

Gebruik zod-fixture om valide testobjecten te genereren vanuit Zod-schema's.

Na integratietests worden records opgeruimd in afterEach of afterAll.

Seed-scripts voor statische referentiedata staan in supabase/seed.sql.

Gebruik een apart Supabase-testproject voor CI.

# 14. CI/CD-integratie

| Job | Trigger | Stappen | Blokkeerend voor merge |
| --- | --- | --- | --- |
| Lint en build | PR en push naar main | npm ci, npm run lint, npm run build | Ja |
| Unit en integratie | PR en push naar main | npm ci, npx vitest run, supabase test db | Ja |
| E2E | PR naar main | npm ci, npx playwright install, npx playwright test --workers=1 | Ja |
| Security headers check | PR naar main | curl-check op staging-URL | Ja |

Mislukte tests blokkeren de merge. Overgeslagen tests vereisen expliciete goedkeuring inclusief gedocumenteerde risicoafweging (ISO 13485-principe: non-conformity met CAPA).

# 15. Bestandsstructuur

| Pad | Inhoud |
| --- | --- |
| lib/checkin/__tests__/budget.test.ts | Unit tests budgetberekening (risico: Kritiek) |
| lib/checkin/schemas.ts | Zod-schema MorningCheckIn |
| lib/auth/__tests__/navigation.test.ts | Unit tests open-redirect-preventie (risico: Hoog) |
| lib/profile/__tests__/service.test.ts | Integratietests profileservice |
| supabase/tests/test_profiles_rls.sql | pgTAP RLS-tests profiles |
| supabase/tests/test_user_settings_rls.sql | pgTAP RLS-tests user_settings |
| supabase/tests/test_morning_check_ins_rls.sql | pgTAP RLS-tests check-ins |
| supabase/tests/test_activities_rls.sql | pgTAP RLS-tests activiteiten |
| e2e/auth.spec.ts | Playwright: registratie, login, uitloggen, IDOR-poging |
| e2e/checkin.spec.ts | Playwright: ochtendcheck-in |
| e2e/planning.spec.ts | Playwright: activiteiten plannen en evalueren |
| e2e/settings.spec.ts | Playwright: instellingen |
| playwright/global-setup.ts | Programmatische Supabase-login, sessiestatus opslaan |
| playwright.config.ts | Playwright-configuratie incl. auth-setup en workers |
| docs/traceability-matrix.md | Levend document: FR-ID → test → resultaat per release |

# 16. Acceptatiecriteria en Definition of Done

| Laag | Minimale eis voor launch |
| --- | --- |
| Unit (Kritiek) | Budgetberekening: 100% dekking op alle grenswaarden en ongeldige invoer. |
| Unit (Hoog) | Zod-schema's getest op geldige en ongeldige invoer. Navigatie-utilities getest op open-redirect. |
| Integratie | Profileservice: happy path en bootstrap. Check-in service: opslaan + budgetoutput. Rate limiting aantoonbaar actief. |
| RLS (pgTAP) | Alle tabellen: SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE als owner, als andere gebruiker en zonder sessie getest. |
| E2E | Login, check-in, planning, evaluatie en uitloggen geautomatiseerd. IDOR-poging geeft geen data. Beveiligde route zonder sessie redirect. |
| Cybersecurity | OWASP Top 10 scan zonder kritieke bevindingen. Security headers A-rating. AES-256 data at rest bevestigd. |
| Traceability (ISO 13485) | Alle FR-IDs zijn gekoppeld aan een test. Kritieke FR's hebben gedocumenteerd testresultaat. |
| QMS | Mislukte tests gedocumenteerd als non-conformity in Linear. Interne release-review van traceability matrix uitgevoerd. |
| Validatie (handmatig) | Kernflows geverifieerd op mobiel. Usability test met minimaal 1 echte gebruiker. Copy getoetst op niet-medische formulering. |

# 17. Bewuste keuzes en afwegingen

| Keuze | Alternatief | Reden |
| --- | --- | --- |
| Echte Supabase in integratietests | Gemockte client | Mocks verbergen RLS- en querygedrag. Mock/prod-divergentie is een bewezen risico. |
| pgTAP voor RLS | Applicatielaag-tests | RLS draait in de database; pgTAP test op hetzelfde uitvoerniveau. |
| Risicogebaseerde prioritering (ISO 14971) | Gelijke dekking per module | Testcapaciteit wordt ingezet waar de gevolgen van een fout het grootst zijn. |
| Traceability matrix (ISO 13485) | Geen formele koppeling | Vereiste voor auditeerbare kwaliteitsborging en MDR-voorbereiding. |
| NEN 7510 als toetssteen nu al | Alleen OWASP | Verlaagt drempel naar medische track, vermindert privacyrisico's bij gezondheidsdata. |
| ISO 13485 als leidraad (niet gecertificeerd) | Geen QMS-structuur | Bouwt documentregister en non-conformity-aanpak op zonder onnodige overhead. |
| Programmatische Playwright-login | UI-login per test | Sneller, minder foutgevoelig, scheidt auth-test van feature-test. |

# 18. Externe referenties

Next.js Testing Guide — Vitest: https://nextjs.org/docs/app/guides/testing/vitest

Next.js Testing Guide — Playwright: https://nextjs.org/docs/app/guides/testing/playwright

Supabase Testing Overview: https://supabase.com/docs/guides/local-development/testing/overview

pgTAP documentatie: https://pgtap.org/

Zod documentatie: https://zod.dev/

zod-fixture — testdata genereren vanuit Zod-schema's: https://github.com/timdeschryver/zod-fixture

Playwright — Supabase auth via REST API: https://mokkapps.de/blog/login-at-supabase-via-rest-api-in-playwright-e2e-test

Playwright — opslaan en hergebruiken van auth-state: https://playwright.dev/docs/auth

ISO 14971 — Risicomanagement voor medische hulpmiddelen: https://www.iso.org/standard/72704.html

ISO 13485 — Kwaliteitsmanagementsystemen voor medische hulpmiddelen: https://www.iso.org/standard/59752.html

NEN 7510 — Informatiebeveiliging in de zorg: https://www.nen.nl/nen-7510-1-2017-nl-237552

OWASP Top 10 — Meest kritieke webapplicatierisico's: https://owasp.org/www-project-top-ten/

OWASP ZAP — Geautomatiseerde securityscanner: https://www.zaproxy.org/

SSL Labs — TLS-configuratiecheck: https://www.ssllabs.com/ssltest/

securityheaders.com — HTTP security headers checker: https://securityheaders.com/

EU MDR 2017/745 — Medical Device Regulation: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R0745